Ghi chú kinh nghiệm

Chọn đề tài

Làm việc nhóm

* Thành viên trụ cột đáng tin tưởng thì giao task quan trọng được. Vì thời gian về sau stress lắm. Có người tin tưởng, giao nửa việc qua cũng đỡ lắm
* Kiểm soát tình hình làm task 🡪 ko được cả tin, để thành viên ngâm tới deadline rồi phán câu không biết làm hoặc làm sai be bét 🡪 mình phải ngồi sửa lại giùm nó!!?
* Đứa nào không tin tưởng được thì chỉ giao task mà mình có khả năng control được. để nó đuối bỏ giữa chừng thì mình ôm luôn được
* Nếu là ng ko quen, ko là bạn bè cũ thì có thể drop dễ dàng hơn

Nhờ support

* Hỏi thầy cà chua và thầy Tài mấy cái diagram
* Thầy cà chua rất giỏi về mảng nghiệp vụ và kinh tế
* Thầy Sử thì thiên về kỹ thuật hơn
* Ngồi ở lầu mà có thầy mình định nhờ support (slot 2,3,5). Giờ ra chơi thấy thầy đi ngang qua thì hốt vô hỏi chứ đừng đi ra cà phê

Phong cách làm việc của các thầy

* Team thầy An và thầy Phương thường cắm đầu code đến cuối thì mới làm doc 🡪 Xác nhận lại với thầy An là thầy muốn tập trung nắm yêu cầu và thiết kế cụ thể 🡪 nên report 1 và 2 sẽ dành khoảng 3 tuần để làm
* Nếu cứ code không mà ko làm doc, thì càng giai đoạn về sau code càng khó + một nùi bug + lòi ra những cái sai không tính tới từ đầu, chưa kể có thể phải gánh task của những người ko chịu làm 🡪 sửa lại thì quá muộn

Bảo vệ thử

* Xong project thì có thể chủ động nhắn tin các thầy nhờ một buổi review (ko nhất thiết phải là tuần trước khi ,nên khi làm xong sớm thì nhờ review dùm). Ráng sắp xếp, hỏi thời gian rảnh của các thầy rồi chọn ra 1 ngày, mượn phòng để bảo vệ thử . Mình phải tự mời các thầy, không mời được thầy Khánh
* Thầy Khánh sẽ tổ chức một buổi bảo vệ thử, có được tham gia hay không sẽ tùy thầy hướng dẫn. Nếu thầy cảm thấy đồ án đủ chức năng, ko làm thầy mất mặt thì sẽ đăng ký dùm mình
* Nhưng tham gia vào buổi bảo vệ thử của thầy Khánh của là con dao 2 lưỡi. Thầy
* Nhóm Triều bảo vệ thử 2-3 lần, thầy Hùng chỉ cho mấy chỗ nghiệp vụ, nhưng sửa không kịp . Đợt của Triều làm bảo vệ thử trước có mấy ngày 🡪 code xong sớm để nhờ mấy thầy bv thử sớm, để sửa còn kịp
* Cái nào chưa hoàn chỉnh thì nói rồi gác qua

Hội đồng chấm thi

* Bên JS có anh Hiển ở Fsoft sẽ chấm đồ án. Nghe nói cũng hỏi dữ lắm, nhưng thường chỉ hỏi mấy người có khả năng trả lời được thôi ( Bắt đầu tham gia vào hội đồng từ kỳ Giang làm )
* Mấy cái lạ thường lạ điểm cao hoặc tạch ngay lần đầu giống nhóm Quỳnh, vì giải thích ko ai hiểu hết 🡪 mấy cái lạ là phải làm cho người ta hiểu trong vòng mấy chục phút